Znak: AG.I.272.1.27.2012                                                                                              Załącznik nr 10 do SIWZ

UMOWA  (projekt)

nr AG.I.273……2012

zawarta w  dniu …..…… 2012 r. w Kielcach pomiędzy:

Skarbem Państwa - Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach, mającym swą siedzibę przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP 657-02-43-056 zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

# ……………………………………………………

a

………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania rolet termoizolacyjnych w budynku C-1”, znak sprawy AG.I.272.1.27.2012, w oparciu 
o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 
ze zm.)

§1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego instalacji elektrycznej zasilania rolet termoizolacyjnych w budynku C-1.

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy został określony w opisie przedmiotu zamówienia (Załączniku nr 1 do Umowy), przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załączniki: nr 2 i nr 3 do SIWZ) oraz Projekcie wykonawczym – Tom IV, Instalacje elektryczne – budynek A,B,C-1 – część 3 „Projekt zasilania systemu GHP oraz żaluzji zewnętrznych i modernizacji oświetlenia wewnętrznego Budynku C-1” (Załączniku nr 4 do SIWZ). Oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, jak też dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia; nadto Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, uprawnienia i doświadczenie zawodowe gwarantujące wykonanie umowy z najwyższą starannością, oraz, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, w szczególności  zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.10.243.1623 j.t. ze zm.).

§2

Strony ustalają następujący termin realizacji: 14 grudnia 2012 r.

§3

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w kwocie ryczałtowej 
brutto ………………… zł (słownie złotych: ………………………………………………....).

- Określona w ust. 1  kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość robót w celu

osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez

Wykonawcę w ofercie ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami,

cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go 
w całości. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę, 
co  wynika z istoty zamówienia i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowane przez   Zamawiającego przelewem w terminie do 31.12.2012 r. po otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków 
Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 657-02-43-056 na wskazane w niej konto Wykonawcy.

- Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru przedmiotu Umowy, nie zawierający wad przedmiotu umowy.

- Jeżeli umowa będzie realizowana przy pomocy Podwykonawców, do faktury winno być dołączone pisemne oświadczenie Wykonawcy o uregulowaniu przez niego na rzecz Podwykonawców należności z tytułu wykonanych przez nich robót. Brak takiego oświadczenia będzie podstawą nie przyjęcia do realizacji faktury przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawców o otrzymaniu należności z tytułu wykonanych przez nich robót budowlanych na rzecz Wykonawcy. W przypadku nie złożenia oświadczeń, 
o których  mowa  powyżej Zamawiający może wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie tylko za te roboty, które zostały wykonane przez Wykonawcę samodzielnie.

§4

- Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części robót wymienionych w ofercie

Wykonawcy.

- W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji Zamawiającego treść umowy o podwykonawstwo lub jej projektu najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania roboty objętej podzleceniem.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę pisemnej umowy 
z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Powierzenie robót podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy.

§5

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wskazanie Wykonawcy punktów poboru wody i energii elektrycznej,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- protokolarne przekazanie terenu wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od     podpisania umowy (w porozumieniu z Wykonawcą),

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

# utrzymanie terenu wykonania umowy w należytym porządku,

# usunięcie wszelkich uszkodzeń powstałych z winy Wykonawcy i na jego koszt,

# systematyczny wywóz śmieci i odpadów powstałych podczas robót, przestrzegając przepisów dotyczących utylizacji,

# wyznaczenie kierownika robót.

§6

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- W przypadku przerwania robót Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 3 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z terenu budowy odpadów materiałowych i gruzu oraz ich utylizacji zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.).

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i p.poż przez jego pracowników, właściwe zabezpieczenie realizowanych robót przed osobami trzecimi, oraz za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim podczas prowadzenia robót.

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty niezbędne ze względu na bezpieczeństwo, zabezpieczenie przed awarią lub ochroną mienia.

- Do czasu odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za wykonane roboty.

§7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881 ze zm).

- Zamawiający dokona w terminie 3 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy w dniu poprzedzającym podpisanie protokołu odbioru końcowego robót, przekaże Zamawiającemu świadectwa jakości (certyfikaty) lub inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów, wraz z podpisanym ich wykazem.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji robót, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego obciąża Wykonawcę.

§8

1.Obowiązki kierownika robót ze strony Wykonawcy pełni Pan/i ..................................................., 
    tel. ……………………….

2. Obowiązki inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego pełnił Pan/i ..................................................., 
    tel. ……………………….

§9

1.  Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru przez Zamawiającego, zawiadamiając o tym Wykonawcę, jeżeli uzna, że roboty zostały zakończone. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze; Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad na swój koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

§10

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy. Ochrona z tego tytułu rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Karty gwarancyjne urządzeń zostaną złożone Zamawiającemu przy odbiorze przedmiotu zamówienia.

- W okresie rękojmi / gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad, usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 5 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o ich ujawnieniu, bądź innym odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 2 nie usunie wady, usterki Zamawiający może zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§11

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy będą stanowić kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1,

- w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego 
w §2 – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – 
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 
20 %wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy.

2.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiedzy o przyczynie odstąpienia w razie:

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, z wyjątkiem przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego lub wynikających z technologii robót,

- w razie wykonywania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z określonymi w niej warunkami.

# §12

# 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

# §13

# W celu zapewnienia należytego wykonania umowy, ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę …………………… zł, (słownie złotych): ………………………………………………..,  którą Wykonawca wnosi Zamawiającemu w formie …………………………………………………………………………………………………………. przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości będzie zwolnione lub zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty bezusterkowego odbioru robót. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi/gwarancji.

§14

Strony wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§15

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku gdyby uległa obniżeniu stawka podatku VAT, w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia za inną, odpowiednio niższą cenę niż  wskazana w jego Ofercie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku:

  - udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia,

  - pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - wystąpienie okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy,

  - koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

  - braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym umową terminie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach:

- odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. 
z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

- zmiany sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

  - niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

  - pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów lub czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

  - koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w przedmiarze lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

  - koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

  - koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji.

- Zakazuje się wprowadzenia  przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Wszelkie propozycje zmiany winny być, przed przekazaniem ich Zamawiającemu, poprzedzone zgłoszeniem przez Wykonawcę zamiaru ich dokonania Inspektorowi Nadzoru w celu technicznej i finansowej oceny. 
Do skierowanego do Zamawiającego za pośrednictwem Inspektora Nadzoru wniosku o dokonanie zmian Wykonawca przedłoży ponadto sporządzony przez siebie, a sprawdzony przez Inspektora Nadzoru, kosztorys różnicowy zawierający wycenę robót zamiennych z podaniem podstaw ich kalkulacji w stosunku do robót przewidzianych umową. Kosztorys ten winien być zgodny 
z czynnikami cenotwórczymi przyjętymi w ofercie Wykonawcy.

- Podstawą do sporządzenia aneksu do umowy lub udzielenia zlecenia na wykonanie robót dodatkowych będzie protokół konieczności.

§16

            - Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z realizacji umowy, jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§17

Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z realizacji umowy, jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny.

§19

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron.

Zamawiający:                                                                                            Wykonawca:

…………………………….                                                                                  …………………………

Znak: AG.I.272.1.27.2012                                                                                   Załącznik nr 1 do Umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane p.n.

„Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania rolet termoizolacyjnych w budynku C-1”

Roboty prowadzone będą w  pomieszczeniach biurowych w budynku C-1.

Zakres robót  obejmuje:

1.  Roboty budowlane:

- Kucie bruzd dla przewodów wtynkowych  w ścianach i  sufitach.

- Zaprawienie bruzd zaprawą.

- Roboty  malarskie ścian i sufitów po zaprawionych bruzdach.

- Przebicie otworów przez stropy i ściany.

- Zamurowanie przebić w stropach i ścianach.

2.  Roboty instalacji elektrycznych:

a.     Montaż  instalacji  wewnętrznej linii zasilającej (wlz) dla wentylacji, żaluzji i oświetlenia.

- Montaż  rozdzielnic piętrowych .

- Wykonanie  wpustów przewodami  wtynkowymi pod wyłączniki do rolet.

- Wykonanie podłoży pod  osprzęt instalacyjny oraz wykonanie ślepych otworów.

- Montaż puszek podtynkowych pojedynczych  o śr. 60 mm.

- Dokumentacja powykonawcza.

- Wykonanie pomiarów elektrycznych.

Szczegółowy zakres prac ujęto w :

- Przedmiar robót  - załącznik nr  2

- STW i OR -  załącznik nr 3

- Projekt  wykonawczy – Tom IV ,Instalacje elektryczne –budynek A,B,C-1 -  część  3 „Projekt zasilania systemu GHP oraz żaluzji wewnętrznych i modernizacji oświetlenia wewnętrznego Budynku C-1 – załącznik nr 4.

Kolejność wykonywania prac instalacyjnych Zamawiający ustali z Wykonawcą po podpisaniu umowy 
i uzgodnieniu harmonogramu prac.